关于印发《安徽医科大学危险化学品综合治理

实施方案》的通知

各部门、各单位：

为全面加强危险化学品安全综合治理，有效防止和遏制危险化学品事故，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（皖政办〔2016〕85号）和《安徽省教育厅关于印发全省教育系统危险化学品综合治理实施方案的通知》（皖教秘思政〔2017〕21号）要求，结合我校实际，制定本实施方案,现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

安徽医科大学

2017年6月23日

安徽医科大学危险化学品综合治理实施方案

一、指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八大以来系列全会精神，认真落实党中央、国务院、教育部、省教育厅及有关厅局安全生产工作部署，严格执行安全生产有关法律法规，坚守安全红线，坚持标本兼治，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“管业务必须管安全”的要求，全面加强学校危险化学品安全管理工作。

二、工作目标

通过综合治理，进一步落实学校危险化学品安全管理主体责任，健全完善学校危险化学品管理体系及制度，建立学校危险化学品安全分布档案，全面普及危险化学品安全教育，增强师生安全防范意识，确保学校危险化学品安全。

三、组织领导

学校成立由书记、校长任组长，其他校领导任副组长的危险化学品安全综合治理领导小组，负责全校危险化学品安全综合治理工作。领导小组下设办公室，挂靠国有资产管理处（实验室与设备管理处），负责组织指导全校各级各类实验室危险化学品安全综合治理工作。各级各类实验室要建立相应的工作机制，按照“谁主管、谁负责”原则，明确责任分工，强力推动危险化学品安全综合治理工作。

四、时间安排

即日起至2019年11月结束，分3个阶段进行。

（一）部署阶段（即日起至2017年6月）。按照总体要求，制定我校危险化学品安全综合治理实施方案，明确职责，细化措施；认真开展实验室危险化学品安全综合治理动员部署，进行广泛宣传，营造良好氛围。

（二）整治阶段（2017年7月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；2018年4月至2019年10月深化提升）。各实验室要精心组织，认真实施治理方案，定期、不定期开展自检自查，及时解决危险化学品安全综合治理过程中发现的问题，确保各项工作按期完成。

（三）总结阶段（2019年11月）。各实验室要认真总结经验成果，形成总结报告并报送国有资产管理处（实验室与设备管理处）。

五、治理内容、工作措施、任务分工和完成时限

1.全面摸排危险化学品风险

对照《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》和我校实际，各实验室要认真组织摸排学校危险化学品安全风险，重点摸排危险化学品购买、储存、使用、管理和废弃物处置以及涉及燃气的使用等各环节、各领域的安全风险，实验室要建立危险化学品安全风险分布档案。认真组织开展危险化学品重大危险源排查，建立学校危险化学品重大危险源数据库。学校危化品库房和各类实验室配齐贮存各种危险品的设施设备。

责任主体：各级各类实验室

校内牵头单位：国有资产管理处（实验室与设备管理处）、教务处、科技产业处、科研实验中心、实验教学中心

完成时间：2018年3月底前。

2.加强实验室危险化学品管控

开展风险辨识，重点开展对实验室剧毒、易制毒、易制爆试剂采购、储存、使用、废弃物处置等环节的综合治理工作。建立完善危险化学品安全管理规章制度和操作规程，制定事故应急救援预案，落实监管责任；加强对涉及危险化学品人员的相关安全知识和应急能力培训，提高安全意识；严格有毒有害化学品试剂购买、存储、领用、排放、回收制度，建立健全工作台账；保障实验设施设备安全运行，完善实验室安全设施及个人防护器材的配备，完善防火、防爆和防盗等管理措施；严格管理校园内部危险化学品仓库，保证通风、防火、防爆设施设备正常运行，落实重点部位自动监控、泄露检测报警措施；安全处置废弃易燃、易爆、剧毒危险化学品。

责任主体：各级各类实验室

校内牵头单位：国有资产管理处（实验室与设备管理处）、教务处、科技产业处、科研实验中心、实验教学中心

完成时间：2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年11月深化提升。

3.重点开展易燃易爆气体消防安全整治

加强对学校食堂、餐饮场所等使用天然气、瓶装液化石油气的安全检查；禁止使用达到报废年限的钢瓶、伪劣燃气管路和阀门；禁止校内餐饮经营单位在用餐区使用燃气灶具；加大对使用者的燃气安全知识普及力度。

责任主体：各级各类实验室、食堂

校内牵头单位：保卫处

完成时间：2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年11月深化提升。

4.开展危险化学品安全宣传教育

各实验室要开展形式多样的危险化学品安全教育活动，提升师生的安全意识和对危险化学品的科学认知水平。各实验室要组织开展对实验教师和相关人员进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术及应急知识的培训。

责任主体：各级各类实验室

校内牵头单位：国有资产管理处（实验室与设备管理处）、教务处、科技产业处、科研实验中心、实验教学中心

完成时间：持续进行。

5.加强应急处置能力

制定学校危险化学品事故应急预案，多形式开展应急演练活动，加强对涉及危险化学品师生的相关安全知识和应急能力培训，增强学校应急处置能力。学校要配备必要的应急救援器材、设备，保证危险化学品的安全使用。

责任主体：各级各类实验室

校内牵头单位：保卫处

完成时间：2018年3月底前取得阶段性成果，2018年4月至2019年11月深化提升。

6.组织督查检查

组织开展学校危险化学品安全专项督查检查。结合春、秋开学检查等时机，采取“四不两直”等方式，对学校危险化学品进行重点督查和专项检查。

校内牵头单位：国有资产管理处（实验室与设备管理处）、保卫处

完成时间：适时开展。

主题词：保卫  危化品  综合治理  方案  通知

安徽医科大学党政办公室           2017年6月23日印发

# Text boxes

校保字〔2017〕8号

安徽医科大学文件